Plano de Validação e Aceite

Plataforma de Dados Descentralizada — Data Mesh Zero-Copy

| Cliente | Grupo Aurora Varejo S.A. (cenário ilustrativo) |
| --- | --- |
| Documento | Plano de Validação e Aceite |
| Versão | 1.0 |
| Data | 30 de junho de 2026 |
| Elaborado por | Equipe de Engenharia de Dados |
| Classificação | Uso interno — validação e aceite |

# 1. Estratégia de Validação

A validação é conduzida por demonstração e execução real do ambiente, de ponta a ponta. Cada requisito-chave é coberto por um caso de aceite com pré-condição, passos, resultado esperado e resultado efetivamente obtido. As evidências da Seção 4 reproduzem a saída real registrada durante a execução. Adota-se como princípio que uma funcionalidade só é considerada aceita quando observada em funcionamento — não basta estar implementada.

# 2. Casos de Aceite

## CA-01 — Provisionamento do ambiente

| Requisitos cobertos | RNF-02, RNF-03 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Host com contêineres disponível. |
| Passos | Provisionar o ambiente com um único comando e verificar a saúde dos serviços. |
| Resultado esperado | Todos os serviços saudáveis e interfaces acessíveis. |
| Resultado obtido | Serviços de armazenamento, catálogo, consulta e orquestração saudáveis; interfaces responderam HTTP 200 (orquestração, consulta e catálogo). |
| Status | Aprovado |

## CA-02 — Ingestão e materialização dos domínios

| Requisitos cobertos | RF-01, RF-02, RF-08, RF-09, RNF-09 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Ambiente provisionado (CA-01). |
| Passos | Materializar os assets de Vendas, Marketing e da camada analítica. |
| Resultado esperado | Execução concluída com sucesso e tabelas populadas. |
| Resultado obtido | Execução concluída com sucesso; Vendas = 400 registros, Marketing = 8, camada analítica = 8. |
| Status | Aprovado |

## CA-03 — Consulta cross-domain sem cópia

| Requisitos cobertos | RF-03 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Domínios materializados (CA-02). |
| Passos | Consultar a camada analítica que cruza Vendas e Marketing em uma única requisição. |
| Resultado esperado | Receita e ROI por campanha, sem duplicação de dados entre domínios. |
| Resultado obtido | Retornadas 8 campanhas com receita e ROI (ex.: campanha com 54 pedidos e receita de 51.896,29). |
| Status | Aprovado |

## CA-04 — Qualidade no write (bloqueio)

| Requisitos cobertos | RF-05, RNF-07 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Ambiente provisionado. |
| Passos | Submeter um lote com valor negativo e identificador de campanha nulo. |
| Resultado esperado | As regras de qualidade reprovam o lote e a publicação é bloqueada. |
| Resultado obtido | Validação reprovada: falhas em não-nulidade (campaign_id) e faixa de valores (amount). Dado não publicado. |
| Status | Aprovado |

## CA-05 — Publicação governada e reversão (data-as-code)

| Requisitos cobertos | RF-04, RF-06, RF-07, RNF-05, RNF-06 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Ambiente provisionado e domínios materializados. |
| Passos | Executar a rotina write-audit-publish com um lote reprovável e um lote válido. |
| Resultado esperado | Lote reprovado é revertido sem afetar o ramo principal; lote válido é publicado por merge atômico. |
| Resultado obtido | Ramo principal permaneceu em 400 durante a reprovação (rollback) e passou a 403 após o merge do lote válido (delta +3). |
| Status | Aprovado |

## CA-06 — Otimização física das tabelas

| Requisitos cobertos | RF-10, RNF-04 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Domínio de Vendas materializado. |
| Passos | Inspecionar as partições, aplicar ordenação e compactação, e recontar arquivos. |
| Resultado esperado | Partições por dia (particionamento escondido) e compactação executada. |
| Resultado obtido | Partições por dia de order_ts listadas; ordenação definida e rotina de compactação executada com sucesso. |
| Status | Aprovado |

## CA-07 — Histórico e time-travel

| Requisitos cobertos | RF-11 (prioridade Could), RNF-06 |
| --- | --- |
| Pré-condição | Tabela com mais de um snapshot. |
| Passos | Consultar o histórico de snapshots e ler uma versão histórica da tabela. |
| Resultado esperado | Histórico disponível e leitura por versão funcional. |
| Resultado obtido | Os snapshots são gerados automaticamente a cada escrita; a consulta formal de histórico/time-travel não foi executada neste ciclo de validação. |
| Status | Pendente de execução formal |

# 3. Matriz de Rastreabilidade

| Caso | Requisitos cobertos | Status |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | RNF-02, RNF-03 | Aprovado |
| CA-02 | RF-01, RF-02, RF-08, RF-09, RNF-09 | Aprovado |
| CA-03 | RF-03 | Aprovado |
| CA-04 | RF-05, RNF-07 | Aprovado |
| CA-05 | RF-04, RF-06, RF-07, RNF-05, RNF-06 | Aprovado |
| CA-06 | RF-10, RNF-04 | Aprovado |
| CA-07 | RF-11, RNF-06 | Pendente |

# 4. Evidências de Execução

As saídas a seguir foram registradas durante a execução real do ambiente e sustentam os casos de aceite da Seção 2.

4.1 Saúde dos serviços (CA-01)

dagster :3000  -> 200
trino   :8085  -> 200
nessie  :19120 -> 200

4.2 Materialização e contagens (CA-02)

RUN_SUCCESS - Finished execution of run for "__ASSET_JOB".
marketing.campaigns           = 8
sales.orders                  = 400
analytics.revenue_by_campaign = 8

4.3 Consulta cross-domain — camada analítica (CA-03)

campaign_name   channel       orders  revenue     roi
Pro Bundle      paid_search   54      51896.29    1.153
Spring Refresh  affiliate     61      49490.71    3.299
Loyalty Rewards email         53      44787.48    2.239
Back to Work    social        50      42663.28    1.422

4.4 Qualidade no write e data-as-code (CA-04 / CA-05)

main.orders ANTES = 400
=== Lote 'RUIM' === GE success=False
  FALHOU: expect_column_values_to_not_be_null (col=campaign_id)
  FALHOU: expect_column_values_to_be_between  (col=amount)
  [rollback] DROP BRANCH etl_branch. main intacto. Nada publicado.
=== Lote 'BOM'  === GE success=True
  [publish] MERGE etl_branch -> main (atômico).
main.orders DEPOIS = 403  (delta = 3)

4.5 Particionamento e compactação (CA-06)

partition                     record_count  file_count
{order_ts_day=2024-01-05}     2             2
{order_ts_day=2024-01-06}     1             1
ALTER TABLE ... SET PROPERTIES sorted_by = ARRAY['country','campaign_id']  -> OK
ALTER TABLE ... EXECUTE optimize                                           -> OK

# 5. Critério de Conclusão

Dos 7 casos de aceite definidos, 6 foram executados e aprovados, cobrindo a totalidade dos requisitos funcionais de prioridade Must e os requisitos não funcionais críticos da solução. O único caso pendente (CA-07) refere-se a um requisito de prioridade Could (histórico/time-travel) e tem execução formal prevista para o próximo ciclo — a capacidade subjacente já existe, uma vez que os snapshots são gerados automaticamente a cada escrita.

Diante do exposto, considera-se que a solução atende aos requisitos acordados para esta etapa e está apta a seguir para aprovação, com a ressalva da execução formal pendente registrada acima.